# Załącznik nr 7 do SIWZ

# UMOWA - projekt

W dniu …………… r. w Choszcznie pomiędzy Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie ul. Dąbrowszczaków 13a 73-200 Choszczno, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Waldemara Rączkiewicza – Dyrektora PUP w Choszcznie

a ……………………………………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego wyborem oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie części pomieszczeń biurowo-socjalnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, które stanowią załączniki do umowy.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy:  ………………….

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 30 listopada 2010 r.

3. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy uważana będzie data bezusterkowego odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze końcowym, data usunięcia usterek.

§ 3

- Obowiązki obu stron umowy:

- Strony ustalają, że ilekroć w umowie jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zgodzie, akceptacji, zatwierdzeniu, postanowieniu itp., rozumie się przez to, że odpowiednie dokumenty będą sporządzone na piśmie. Powiadomienie uznaje się za dokonane po potwierdzeniu jego odbioru przez drugą stronę umowy.

- Obowiązki zamawiającego:

- zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wykonawcy najpóźniej w terminie do dnia …………………. (dzień, miesiąc, rok) 1 kpl. dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy protokolarnie do dnia ……………..

- zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

- Obowiązki wykonawcy:

- wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ  w czasie realizacji umowy,

- kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w oparciu o informację zawartą w projekcie budowlanym. Plan BIOZ należy załączyć do dokumentacji budowy,

- kierownik budowy jest zobowiązany do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy zawierającej dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

- wykonawca odpowiednio zabezpieczy teren budowy, a przekazane pomieszczenia zabezpieczy przed kradzieżą i w zakresie ppoż.,

- po przejęciu placu budowy wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe w związku                              z wykonywaniem robót do dnia odbioru robót przez zamawiającego,

- wykonawca w ramach wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż., oraz zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót,

- wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących na plac budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego i podwykonawców środkami transportowymi oraz ich utrzymania w należytym stanie i czystości,

- wykonawca będzie pełnił funkcję koordynacyjną w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- wykonawca będzie informował inspektora nadzoru o terminie odbioru  robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających trzy dni robocze wcześniej. Jeżeli wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, to zobowiązany jest odkryć roboty  lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia cudzego mienia w trakcie realizacji robót, wykonawca będzie miał obowiązek naprawienia go,

- wykonawca na bieżąco nanosić będzie na dokumentacji wszelkie poprawki. Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, potwierdzonej przez inspektora nadzoru,  wykonawca przekaże zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru  przedmiotu umowy,

- wykonawca dostarczy atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

- wykonawca udokumentuje sposób gospodarowania odpadami powstającymi w trakcie realizacji robót zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami nastąpi przez dostarczenie dokumentu przekazania odpadu podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne  urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do którego należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- zapewnić na czas trwania robót niezbędne kierownictwo budowy i robót,

- zatrudnić na budowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przepisów o zatrudnieniu i ubezpieczeniu społecznym: taki nadzór techniczny, który jest kompetentny do zapewnienia nadzoru we wszystkich branżach oraz pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, którzy terminowo i odpowiednio jakościowo wykonają przedmiot umowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić do stanu pierwotnego  i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Strony ustalają, że prace rozbiórkowe będą wykonywane po godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 15.30 i w dni wolne od pracy dla Zamawiającego.

- Wykonanie robót budowlanych zostanie przeprowadzone w kolejności wskazanej przez Zamawiającego, tj. 1. parter budynku, 2. piętro budynku.

§ 5

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizowany przez siebie przedmiot umowy oraz materiały                i urządzenia mu powierzone, od chwili przejęcia placu budowy do dnia przekazania robót protokółem końcowego odbioru.

- Celem uwolnienia się od odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub wykonawcy z tytułu poniesionych strat, wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wartość ubezpieczenia budowy musi odpowiadać wysokości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 9.

- Ubezpieczeniu w zakresie utraty lub uszkodzenia z tytułu wszelkiego ryzyka podlegają                         w szczególności:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio                   z wykonywaniem robót przedmiotu umowy - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych – do pełnego kosztu odtworzenia lub zastąpienia ich na placu budowy,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,                   w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

- odpowiedzialność cywilna wykonawcy, jego pracowników i osób z nim współpracujących  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

- Koszty ubezpieczenia ponosi wykonawca.

- Ubezpieczenie powinno być zawarte na czas obejmujący wykonanie umowy.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży zamawiającemu dokumenty ubezpieczeniowe na czas trwania robót, od ogólnie znanego ubezpieczyciela. W przypadku nie dostarczenia wymaganego dokumentu ubezpieczenia zamawiający sam ubezpieczy budowę i dokona potrącenia kosztów ubezpieczenia z najbliższej płatności wykonawcy.

§ 6

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami następujący zakres rzeczowy robót:

  - ……………………………………………………………………………….

(określić zakres rzeczowy)

  - Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót podwykonawcom, wymienionym w ofercie Wykonawcy:

- ………………………………………………………………………………

(nazwa i adres podwykonawcy)

………………………………………………………………………………

(zakres robót wykonywany przez podwykonawcę)

  - Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

  - Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy                               z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych  w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

  - Umowy, o których mowa w ust. 3, 4 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

  - Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 7

  - Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą całkowitą netto ……………. ( słownie złotych ………………….. ) plus należny podatek VAT …. % w kwocie …………… ( słownie złotych: ………..………… ), tj. brutto …………………… ( słownie złotych: ……………….. ).

  - Faktury za wykonanie przedmiotu umowy wystawiane będą dla płatnika: Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie, ul. Dąbrowszczaków 13a, 73-200 Choszczno ( NIP: 594-123-16-16 ).

  - Zapłata wynagrodzenia za wykonanie umowy nastąpi po odbiorze robót budowlanych po podpisaniu końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót, na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury końcowej.

  - Odbiór końcowy robót odbędzie się komisyjnie z udziałem stron umowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia ich wykonania przez Wykonawcę i zostanie potwierdzony bezusterkowym końcowym protokołem odbioru robót podpisanym przez Strony umowy.

  - Bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej za wykonane robót.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania robót przedmiotu umowy zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przy użyciu materiałów własnych.

- Materiały  o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz być zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projektu.

§ 9

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za roboty przez okres 36 miesięcy.

- W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia lub jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości: użytkowej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej i estetycznej itp.

- W przypadku stwierdzenia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnień do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane po pierwsze poprzez potrącenie z wniesionego zabezpieczenia. Jeżeli będzie to niemożliwe Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, którą należy dokonać w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania lub w terminie określonym w wezwaniu.

- Bieg terminu określonego w ust. 2 rozpoczyna się od dnia zakończenia odbioru końcowego robót przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli  informacja o wadach wpłynęła przed upływem tego terminu.

- Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na roboty przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji wynosi 5 lat

- Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

- W okresie gwarancji Wykonawca nieodpłatnie będzie usuwał stwierdzone wady, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Nieusunięcie wad w tym terminie, upoważnia Zamawiającego do usunięcia ich na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W dniu odbioru końcowego robót przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu  na okres udzielonej gwarancji  „Kartę gwarancyjną” na roboty objęte umową.

§ 10

- Strony ustalają kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

- za opóźnienie w zapłacie faktury – odsetki ustawowe.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady lub                         w okresie gwarancji - w wysokości 0,1%  wynagrodzenia ryczałtowego, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego,

- za opóźnienie w zapłacie wierzytelności pieniężnych dla zamawiającego – odsetki ustawowe.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, gwarancji jakości oraz pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 6% ceny umownej brutto za przedmiot umowy.

- Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z następujących form:

  - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w ……………………

  - poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu będzie wpłacone przez wykonawcę na ustalony 
z zamawiającym rachunek bankowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone                         w pieniądzu zostanie zwrócone wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy w przypadku bezusterkowego odbioru robót. W przypadku wystąpienia usterek, których wykonawca nie usunie, kwota zabezpieczenia wraz z odsetkami zostanie przeznaczona na koszt usunięcia usterek.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu w wysokości 70% kwoty wymienionej w ust. 1, nastąpi w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru usunięcia wad.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% kwoty wymienionej w ust. 1, będzie zwrócona wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, zgodnie z art. 151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 4 i ust. 5 w przypadku, kiedy wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie stwierdzonych wad w trakcie odbioru końcowego lub ostatecznego.

§ 12

- Strony ustalają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia  od umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienia od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

§ 13

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do drugiej  Strony.

2. Strony obowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń drugiej Strony  w ciągu 14 dni od chwili ich zgłoszenia.

3. Jeżeli Strona odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w  terminie, o którym mowa w ust. 2, druga Strona może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

- W sprawie wykonania niniejszej umowy ze strony Wykonawcy upoważniony jest

……………………………………………………………………….………………

- W sprawie wykonania niniejszej umowy ze strony  Zamawiającego upoważniona jest

…………………………………………………………………………………………

§ 15

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

Zamawiający:                                                                                                  Wykonawca: